[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	14.12.2017
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	476/ZK/17

	Název bodu:
	Realizace projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje – Alšova jihočeská galerie




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OKPP

	Vedoucí odboru:


	Mgr. Patrik Červák


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
1. realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ a podání žádosti o podporu do výzvy č. 76 – Integrovaný regionální operační program, specifického cíle IP 06.3.33: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví s celkovými výdaji ve výši 28 919 000 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 23 919 000 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 391 900 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 476/ZK/17,
3. předfinancování projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 21 527 100 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 476/ZK/17,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ Jihočeským krajem v celkové výši 5 000 000 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 476/ZK/17;
I. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s SM/115/ZK – Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů. 
Alšova jihočeská galerie (dále jen AJG) jako zřizovaná organizace bude mít po schválení návrhu č. 438/ZK/17 Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 14. 12. 2017 v gesci správu objektu Novodvorská 301, Bechyně. Objekt bude AJG spravovat od prosince 2017 a nachází se v majetku zřizovatele – Jihočeského kraje. 

Objekt je umístěn na nároží ulic Novodvorská a Čechova. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou.  Z hlediska konstrukčního je řešen jako vyzdívaný železobetonový skelet. Objekt byl od svého vzniku využíván jako tzv. Dům služeb. Hlavní vstup do objektu je z Novodvorské ulice, za vstupem se nachází schodiště do druhého nadzemního podlaží. Vpravo se nachází technické zázemí objektu (strojovna VZT) a prázdné haly. Ve 2. nadzemním podlaží se nachází 3 kanceláře, které do léta 2017 využívala Městská policie Bechyně a dále pak prázdné místnosti, které již nebyly delší čas využívány. Celý objekt je v zanedbaném stavu, nejsou však zjevná statická porušení objektu.

AJG připravila studii úpravy objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni:

AJG bude objekt využívat jako Mezinárodní muzeum keramiky – AJG spravuje unikátní fond 3 500 ks keramiky z Mezinárodních keramických sympozií, které začaly v Bechyni v roce 1966. V 1. nadzemním podlaží budou vybourány veškeré přebytečné příčky, prostor bude využit jako depozitář pro celou keramickou sbírku AJG. Dále bude u vstupu do budovy vybudováno zázemí pro pokladnu a šatna pro návštěvníky. V 2. nadzemním podlaží budou vybourány veškeré přebytečné příčky a v tomto místě vznikne výstavní prostor pro stálou expozici keramické sbírky a výstavní prostory pro krátkodobé výstavy ze sbírek AJG či jiných institucí. Dále se v zadních částech využijí prostory po Městské policii a zde vzniknou kancelářské prostory a sociální zázemí pro zaměstnance. V celém objektu je nutná sanace nebezpečných materiálů, škvárový zásyp ve střeše, azbestové těsnění ve vzduchotechnice. Stávající skladby podlah budou většinou vybourány a nahrazeny novými. Dojde k vybourání stávajících obkladů. Dispozice budu upravena vybouráním a případným dozděním příček. Stávající okna a dveře budou vyměněny a celý okenní pás bude zúžen. Celý objekt bude zateplen venkovním kontaktním systémem. Dojde k zateplení střešního pláště a zároveň ke kompletní výměně TZB.

Stav připravenosti:

K dnešnímu dni probíhají práce na přípravě dokumentace k stavebnímu povolení a probíhají práce na vydání územního rozhodnutí. Zároveň se pokračuje na dokumentaci pro provádění stavby s termínem dokončení ke konci prosince 2017. 

Finanční nároky a krytí: 

Co se týká nákladů, předběžně na základě kubíkových cen 4250 m3 x 5450 Kč/m3 + technologie ≐ 23.90 mil. Kč + DPH – tedy předpokládaná cena rekonstrukce je cca 28.90 mil. Kč.
V rámci IROP je financování způsobilých výdajů rozděleno do následujících poměrů – 85% z prostředků EU, 5 % z národních zdrojů (podíl státního rozpočtu) a zbývajících 10% hradí Jihočeský kraj jako zřizovatel.
Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.
Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Uvedený záměr nebyl zahrnut při přípravě návrhu rozpočtu roku 2018 ani SVR pro 2019-2020. V případě schválení tohoto projektu bude nutné najít zdroje financování v rámci úspor nákladů jiných realizovaných projektů pro rok 2018 a dále zahrnout tento projekt do návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci SVR roku 2020.

Návrh projednán (stanoviska):

Dne 16. 11. 2017 rada kraje usnesením č. 1269/2017/RK-28 doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení v podobě předkládané v návrhu č. 476/ZK/17 a uložila Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedený návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

Ing. Jana Hajíčková – Odbor evropských záležitostí (OEZI): Souhlasím

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu (Formulář evropského projektu.xls)
2. Žádost (Žádost.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák
Termín kontroly: 31. 3. 2018

Termín splnění: 2020
1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


