[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	25. 06. 2020
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	187/ZK/20

	Název bodu:
	Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020




	Předkladatel:
	Bc. Jiří Švec



	Zpracoval:


	ODSH

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jiří Klása


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje
Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu č. 187/ZK/20.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 305/2019/ZK-23 ze dne 19. 09. 2019.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 445,100 km z celkové délky 6 252,820 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat odbornou dopravně inženýrskou firmou Mott MacDonald, a. s. strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Motto projektu znělo „Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru.“ Hlavním cílem projektu tedy bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“. 

V rámci aktualizace byla v roce 2011 z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje vyňata opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť je nutné řešit přednostně před ostatními a investiční náklady na ně dosahují řádově nižších hodnot. Koncepčně pak spadají do Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje, která byla schválena jako samostatný dokument a zahrnuje také opatření spočívající v realizaci stavebních investic (především řešení dopravně závadových míst – křižovatek, nepřehledných horizontů, míst nebezpečného střetu motoristů a chodců, železničních přejezdů apod.). Snižování počtu a následků dopravních nehod by mělo být jednou z priorit při utváření resp. vývoji a rozvoji dopravní infrastruktury, neboť investice do bezpečné dopravní infrastruktury se mnohonásobně vrátí ve formě nezmařených životů, snížení počtu dopravních nehod a v další eliminaci negativních dopadů z dopravní nehodovosti. Jednou z procedur snižování dopravní nehodovosti je identifikace bezpečnostních rizik, která mají nebo mohou mít vliv na dopravní nehodovost. Návrh těchto opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu obsahuje předložený materiál.
Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“, která specifikuje dopravně závadová místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku a to na opatření řešící nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy.
Řešení nehodových křižovatek:

V oddíle řešení nehodových křižovatek je uvedeno celkem 53 akcí, z toho v roce 2020 bude probíhat realizace 2 akcí s předpokládanou finanční spoluúčastí z rozpočtu SFDI v rámci opatření zaměřeného na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. 13 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno celkem 38 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace. 

V rámci řešení nehodových křižovatek byly vyřazeny 2 dokončené akce „II/145 Vimperk - okružní křižovatka (Fišerka)“ a „Úprava křižovatky sil. II/146 a II/603 u Lhotic“.

Do tohoto oddílu bylo nově zařazeno 8 akcí „Úprava křižovatky sil. II/105 a III/10585 u Bavorovic“, „II/408 Chlumec  nepřehledná křiž s ÚK“, „II/157 a III/14615 a MK - Ohrazeníčko nepřehledná křižovatka“, „II/157 a MK Ohrazení nepřehledná křižovatka“ a „II/157 a MK Ohrazeníčko nepřehledná křižovatka s MK“, „III/14128 a ÚK Nepřehledné křížení s ÚK“, „III/14128 a ÚK Kamenolom - nepřehledné křížení s ÚK“, „II/144 a III/14417 Chlumany nepřehledné křížení s III/14417“.
U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení nehodových úseků:

V oddíle řešení nehodových úseků je uvedeno celkem 41 akcí, z toho v současné době probíhá nebo bude v roce 2020 zahájena realizace 6 akcí. 8 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 27 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace. 

V rámci řešení nehodových úseků byly vyřazeny 2 dokončené akce „Rekonstrukce sil. III/00354 (Lidická ul. - Včelná) v závislosti na překategorizaci“ a „Mánesova ulice (v úseku most Kosmonautů - Novohradská ul.)“.

Do tohoto oddílu bylo nově zařazeno 11 nových akcí „Rekonstrukce sil. III/00354 (Lidická ul. - Včelná)“, „Rekonstrukce nehodové lokality Písek II/140“, „II/1219 úsek vážných DN s následkem smrti“, „II/122 Nebezpečné zatáčky u Bechyně“, „II/141 Nebezpečné zatáčky u Prachatic“, „II/141 Nebezpečné zatáčky u Libínského sedla“, „II/157 Nebezpečné zatáčky u Zborova“, „II/156 Nebezpečné zatáčky u Rankova“, „II/164 Nebezpečné zatáčky u Kunžaku“, „II/163 Nebezpečné zatáčky u Loučovic“, „II/163 Nebezpečné zatáčky u Vyššího Brodu“, „II/408 Nebezpečné zatáčky u obce Chlumec“. 
U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení rizikových železničních přejezdů:

Celý oddíl řešení rizikových železničních přejezdů je průběžně projednáván se SŽDC a příprava akcí probíhá u jednotlivých akcí ve vzájemné koordinaci.  

V oddíle řešení rizikových železničních přejezdů je uvedeno celkem 10 akcí, na které není zatím zpracována žádná dokumentace.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 576/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020 zastupitelstvu kraje schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020.
Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

1. Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2020 (Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2020.pdf)
Zodpovídá: vedoucí ODSH - Ing. Jiří Klása
Termín kontroly:

Termín splnění:

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


